## Slide 1
PROYECTO TABLERO EJECUTIVO DE TALENTO
Implementación del Nuevo Tablero de Liderazgo
Arquitectura Cloud, Control de Acceso Jerárquico (Directores / Gerentes) y Alta Disponibilidad
Claro Colombia | Gestión Humana & Analítica de Talento

## Slide 2
ESTRATEGIA & VISIÓN
Objetivo y Pilares del Nuevo Tablero
01
Alta Disponibilidad (99.99%)
Arquitectura Serverless en la nube que elimina caídas de servidor y soporta accesos simultáneos sin interrupciones.
02
Privacidad y Jerarquía Estricta
Cada Director y Gerente accede exclusivamente a los datos de su Dirección, sus reportes directos e indirectos.
03
Veracidad e Integridad de Datos
Información conectada en tiempo real a Supabase (PostgreSQL), alimentada por fuentes oficiales validadas.
04
Fácil Montaje y Mantenimiento
Despliegue ágil vía Vercel/Netlify conectado directamente a GitHub, facilitando actualizaciones automáticas.

## Slide 3
INFRAESTRUCTURA
Arquitectura Cloud: Cero Caídas y Máxima Seguridad
Capa de Presentación (Frontend)
Vercel / Netlify / CDN Global
• Alojado en red global edge CDN.
• Cero servidores que reiniciar o saturar.
• Tiempo de carga inferior a 1 segundo.
• Certificado SSL (HTTPS) automático.
Capa de Autenticación & Control
Supabase Auth & RLS Gateway
• Login seguro por correo corporativo Claro.
• Tokens JWT encriptados por sesión.
• Validación automática de Dirección / Gerencia.
• Imposible vulnerar desde el navegador.
Capa de Datos & Base de Datos
Supabase PostgreSQL (AWS Cloud)
• Base de datos relacional PostgreSQL 15.
• Políticas de seguridad a nivel de fila (RLS).
• Backups diarios automáticos.
• Escalabilidad automática para alto tráfico.

## Slide 4
SEGURIDAD & PRIVACIDAD
Modelo de Acceso por Roles y Jerarquía
DIRECTOR CORPORATIVO
Visualiza toda su Dirección
✔ Acceso al consolidado macro de su Dirección.
✔ Visualiza todas las Gerencias dependientes.
✔ Acceso a las matrices Nine-Box y Fichas de Talento de todo su personal a cargo.
✔ Filtro dinámico por gerencias subordinadas.
GERENTE DE ÁREA
Visualiza exclusivamente su Gerencia
✔ Acceso restringido a su Gerencia específica.
✔ Visualiza a sus Jefes directos y equipos correspondientes.
✔ Bloqueo estricto a gerencias o direcciones ajenas.
✔ Navegación en cascada por reportes directos.
TALENTO HUMANO / ADMIN
Visión Estratégica Organizacional
✔ Acceso transversal a todas las Direcciones.
✔ Gestión y actualización de datos maestros.
✔ Métricas globales de 9-Box, Desempeño y Sucesores.
✔ Auditoría y control de accesos.

## Slide 5
DISEÑO & FUNCIONALIDADES
Módulos y Experiencia de Usuario
1. Portal de Login Seguro
Acceso vía correo institucional (@claro.com.co). Detección automática del perfil y jerarquía del líder.
2. Resumen Ejecutivo (KPIs)
Headcount total del área, índice de talento crítico, promedio de desempeño (2024-2026) y clima.
3. Matriz 9-Box Dinámica
Mapa de 9 cuadrantes con filtrado interactivo. Clic sobre cualquier colaborador para ver su detalle.
4. Ficha de Talento Integrada
Visualización instantánea de experiencia, competencias, fortalezas, oportunidades y planes de sucesión.

## Slide 6
RUTA DE EJECUCIÓN
Plan de Trabajo en 4 Fases
FASE 1 • Días 1 - 2
Estructuración en Base de Datos
• Creación de tabla de usuarios y roles en Supabase.
• Definición de políticas RLS y funciones de jerarquía.
• Validación de correos y asignación de directores/gerentes.
FASE 2 • Días 3 - 5
Desarrollo del Tablero Web
• Construcción de interfaz ejecutiva (Tailwind CSS).
• Integración de componentes interactivos (9-Box, KPIs).
• Conexión en tiempo real a Supabase Client SDK.
FASE 3 • Días 6 - 7
Pruebas de Seguridad y Roles
• Simulación de inicio de sesión con distintos directores.
• Verificación de aislamiento de datos entre gerencias.
• Validación de tiempos de respuesta y carga.
FASE 4 • Día 8
Despliegue y Puesta en Marcha
• Conexión con repositorio GitHub y despliegue a Vercel.
• Configuración de dominio/enlace seguro SSL.
• Entrega de accesos y guía rápida para líderes.

## Slide 7
VALOR DE NEGOCIO
Beneficios Estratégicos y Factores de Éxito
★ 0 Caídas de Servidor (Serverless)
Sin infraestructura local que mantener. 99.99% de disponibilidad garantizada por AWS y Vercel.
★ Garantía Total de Privacidad
Ningún líder puede acceder a la información de talento de otra área; el filtro es inviolable a nivel de BD.
★ Toma de Decisiones Ágil
Directores y Gerentes cuentan con una visión 360 de sus equipos en segundos desde cualquier dispositivo.
★ Escalable y Sostenible
Capacidad inmediata de sumar nuevos directores, métricas o evaluaciones sin rehacer la arquitectura.

## Slide 8
PLAN DE ACCIÓN INMEDIATO
¿Listos para Iniciar la Construcción?
1. Crear el script SQL de control de roles y permisos jerárquicos en Supabase.
2. Desarrollar el archivo del Tablero de Líderes con diseño corporativo y autenticación.
3. Realizar pruebas piloto con 1 Director y 1 Gerente.
4. Publicar la versión final en el entorno web oficial.